TRƯỜNG ........................................................

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI CỦA SINH VIÊN BẰNG HỌC MÁY

| Học phần | ........................................................ |
| --- | --- |
| Giảng viên | ........................................................ |
| Lớp | ........................................................ |
| Nhóm | ........................................................ |
| Thời gian thực hiện | ........................................................ |

Tài liệu này quy định phạm vi công việc, sản phẩm bàn giao, trách nhiệm phối hợp và tiêu chí nghiệm thu của năm thành viên. Mỗi thành viên đều trực tiếp tham gia lập trình, thực nghiệm học máy, viết báo cáo và thuyết trình.

# 1. Thông tin và mục tiêu dự án

Đề tài xây dựng hệ thống dự đoán Exam Score từ các yếu tố học tập, mức độ chuyên cần, kết quả trước đây, điều kiện tiếp cận tài nguyên và một số đặc trưng liên quan. Sản phẩm cuối gồm quy trình xử lý dữ liệu, các mô hình hồi quy được so sánh khách quan, mô hình được lưu để suy luận, ứng dụng Streamlit và báo cáo kết quả.

## 1.1. Mục tiêu

Phân tích và làm sạch bộ dữ liệu StudentPerformanceFactors.csv.

Xây dựng pipeline tiền xử lý có thể tái sử dụng và tránh rò rỉ dữ liệu.

Huấn luyện, tối ưu và so sánh nhiều thuật toán hồi quy.

Đánh giá bằng MAE, RMSE, R², thời gian xử lý và khả năng khái quát hóa.

Triển khai mô hình thành ứng dụng dự đoán đơn và dự đoán hàng loạt.

Hoàn thiện báo cáo, slide, mã nguồn và minh chứng kiểm thử theo tiêu chí chấm.

## 1.2. Nguyên tắc phân công

Mỗi người sở hữu một module code độc lập và chịu trách nhiệm đến khi module tích hợp thành công.

Mỗi người viết phần báo cáo và trình bày phần tương ứng với code mình thực hiện.

Tất cả mô hình dùng cùng cách chia dữ liệu và cùng bộ chỉ số đánh giá.

Không chỉnh sửa dữ liệu gốc; mọi bước làm sạch phải được mô tả và có thể tái lập.

Không huấn luyện lại mô hình trong giao diện; ứng dụng chỉ nạp pipeline đã lưu để suy luận.

# 2. Bảng phân công tổng hợp

| Người | Vai trò | Module chịu trách nhiệm | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng nhóm | Dữ liệu đầu vào, kiểm tra dữ liệu, xử lý ngoại lệ, baseline và chương trình điều phối | 20% |
| 2 | Phân tích dữ liệu | EDA, trực quan hóa, phân tích đặc trưng và đề xuất quy tắc dữ liệu | 20% |
| 3 | Tiền xử lý và Ridge | Pipeline tiền xử lý, Linear Regression, Ridge và tối ưu tham số | 20% |
| 4 | Mô hình nâng cao | Random Forest, Gradient Boosting, đánh giá và lựa chọn mô hình | 20% |
| 5 | SVR và triển khai | Support Vector Regression, suy luận AI, giải thích mô hình, Streamlit và kiểm thử | 20% |

## 2.1. Chuẩn kỹ thuật dùng chung

| Nội dung | Quy định |
| --- | --- |
| Biến mục tiêu | Exam_Score |
| Tỷ lệ train test | 80% và 20% |
| Random state | 42 |
| Cross validation | 5 fold trên tập huấn luyện |
| Chỉ số chính | RMSE; bổ sung MAE và R² |
| Đường dẫn mô hình | models/student_score_pipeline.joblib |
| Ứng dụng | Streamlit |

# 3. Người 1  Trưởng nhóm và module dữ liệu đầu vào

Họ và tên: ........................................................    MSSV: ........................................................

Mục tiêu nhiệm vụ: Bảo đảm dữ liệu được đọc, kiểm tra và chuyển giao đúng cho các module phía sau; đồng thời tạo đường cơ sở để chứng minh mô hình học máy có cải thiện thực sự.

## Nhiệm vụ lập trình

Tạo cấu trúc dự án, kho mã nguồn và quy ước tên nhánh, tên tệp, đường dẫn dùng chung.

Viết hàm đọc CSV, kiểm tra đủ cột, kiểu dữ liệu, dữ liệu thiếu, dòng trùng và giá trị ngoài miền.

Phát hiện Exam Score bằng 101; xây dựng và ghi nhận thực nghiệm giữ nguyên, giới hạn về 100 hoặc loại bản ghi theo quyết định của nhóm.

Chia dữ liệu train test theo cấu hình chung nhưng không thực hiện biến đổi trên toàn bộ dữ liệu trước khi chia.

Huấn luyện DummyRegressor theo giá trị trung bình và tính MAE, RMSE, R² làm baseline.

Viết main.py để gọi lần lượt kiểm tra dữ liệu, huấn luyện, đánh giá và lưu kết quả.

Tích hợp các nhánh sau khi thành viên phụ trách xác nhận module đã chạy và có kiểm thử.

## Tệp và module phụ trách

| STT | Tệp hoặc thư mục | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | src/data_loader.py | Đọc dữ liệu và trả về DataFrame theo cấu trúc thống nhất. |
| 2 | src/data_validation.py | Kiểm tra cột, kiểu dữ liệu, miền giá trị và ngoại lệ. |
| 3 | src/train_baseline.py | Huấn luyện DummyRegressor và tính chỉ số cơ sở. |
| 4 | src/main.py | Điều phối các bước của toàn bộ dự án. |
| 5 | README.md | Hướng dẫn cài đặt, huấn luyện và chạy ứng dụng. |

## Sản phẩm bàn giao

Báo cáo kiểm tra dữ liệu đầu vào và quyết định xử lý điểm 101.

Kết quả baseline có thể tái lập với random state đã thống nhất.

Chương trình điều phối chạy được từ đầu đến cuối sau khi tích hợp.

README cho phép một máy khác cài đặt và chạy dự án.

## Phần báo cáo và thuyết trình

Báo cáo: Chương 1; mô tả bài toán, mục tiêu, phạm vi, chức năng; sơ đồ tổng thể; phần kiểm tra dữ liệu và baseline.

Thuyết trình: Giới thiệu đề tài, chức năng hệ thống, sơ đồ giải pháp, baseline và cách nhóm tổ chức mã nguồn.

## Phối hợp và điều kiện nghiệm thu

Phối hợp: Nhận quy tắc dữ liệu từ Người 2; cung cấp tập train test và cấu hình chung cho Người 3, Người 4 và Người 5.

Phát hiện đúng cột thiếu, dòng trùng, dữ liệu thiếu và điểm ngoài miền.

Baseline không sử dụng dữ liệu test trong quá trình học.

Các module khác có thể nhập và sử dụng hàm mà không phải sửa đường dẫn cứng.

# 4. Người 2  Phân tích dữ liệu và trực quan hóa

Họ và tên: ........................................................    MSSV: ........................................................

Mục tiêu nhiệm vụ: Chuyển dữ liệu thô thành các phát hiện có bằng chứng, hỗ trợ lựa chọn cách xử lý dữ liệu, đặc trưng và mô hình.

## Nhiệm vụ lập trình

Thống kê kích thước, kiểu dữ liệu, số lượng giá trị duy nhất và tỷ lệ dữ liệu thiếu của từng cột.

Phân tích phân bố Exam Score và xác định các điểm bất thường cần thảo luận.

Tính tương quan cho các biến số và giải thích rằng tương quan không đồng nghĩa quan hệ nhân quả.

Tạo histogram, scatter plot, boxplot, heatmap và biểu đồ dữ liệu thiếu.

So sánh điểm trung bình theo các nhóm Motivation Level, Access to Resources, Teacher Quality và các biến phân loại quan trọng.

Viết hàm tạo biểu đồ để có thể chạy lại và tự động lưu vào reports/figures.

Đề xuất miền hợp lệ của các trường đầu vào cho module kiểm tra dữ liệu và ứng dụng.

## Tệp và module phụ trách

| STT | Tệp hoặc thư mục | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | notebooks/01_eda.ipynb | Quá trình phân tích khám phá có kết quả và nhận xét. |
| 2 | src/eda.py | Các hàm thống kê và tạo biểu đồ có thể tái sử dụng. |
| 3 | reports/figures | Biểu đồ dùng cho báo cáo và slide. |
| 4 | reports/data_summary.csv | Bảng tóm tắt dữ liệu và tỷ lệ thiếu. |

## Sản phẩm bàn giao

Ít nhất sáu biểu đồ rõ tiêu đề, nhãn trục và đơn vị.

Mỗi biểu đồ có nhận xét cụ thể, không chỉ mô tả hình dạng.

Bảng mô tả đầy đủ 19 đặc trưng và biến mục tiêu.

Danh sách miền giá trị hợp lệ được chuyển cho Người 1 và Người 5.

## Phần báo cáo và thuyết trình

Báo cáo: Chương 2; mô tả dữ liệu, dữ liệu thiếu, ngoại lệ, phân bố và các phát hiện EDA.

Thuyết trình: Trình bày cấu trúc bộ dữ liệu, ba đến bốn biểu đồ quan trọng và tác động của EDA đến thiết kế giải pháp.

## Phối hợp và điều kiện nghiệm thu

Phối hợp: Nhận dữ liệu đã kiểm tra từ Người 1; chuyển danh sách đặc trưng, quy tắc đầu vào và biểu đồ cho Người 3, Người 4, Người 5.

Notebook chạy lại từ đầu không lỗi và không thay đổi dữ liệu gốc.

Biểu đồ không bị thiếu nhãn, cắt chữ hoặc dùng màu khó đọc.

Nhận xét phân biệt rõ quan sát dữ liệu và kết luận suy diễn.

# 5. Người 3  Tiền xử lý và mô hình tuyến tính

Họ và tên: ........................................................    MSSV: ........................................................

Mục tiêu nhiệm vụ: Xây dựng pipeline tiền xử lý chuẩn, tránh rò rỉ dữ liệu và tạo các mô hình tuyến tính dễ giải thích làm ứng viên chính.

## Nhiệm vụ lập trình

Tách biến số và biến phân loại từ tập đặc trưng.

Tạo pipeline điền biến số bằng trung vị, điền biến phân loại bằng giá trị phổ biến nhất.

Chuẩn hóa biến số và one hot encoding biến phân loại với handle unknown bằng ignore.

Ghép ColumnTransformer với LinearRegression và Ridge trong Pipeline.

Dùng 5 fold cross validation trên tập train; tuyệt đối không dùng test để chọn tham số.

Tối ưu alpha của Ridge và ghi lại tham số, điểm trung bình và độ lệch chuẩn qua các fold.

Trích xuất hệ số sau tiền xử lý và giải thích chiều ảnh hưởng một cách thận trọng.

## Tệp và module phụ trách

| STT | Tệp hoặc thư mục | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | src/preprocessing.py | Pipeline tiền xử lý dùng chung cho các mô hình. |
| 2 | src/train_linear.py | Huấn luyện Linear Regression và Ridge. |
| 3 | notebooks/02_linear_models.ipynb | Thực nghiệm, tối ưu và phân tích kết quả. |
| 4 | reports/linear_results.csv | Kết quả cross validation và tham số tốt nhất. |

## Sản phẩm bàn giao

Pipeline tiền xử lý có thể dùng trực tiếp với dữ liệu thô.

Kết quả Linear Regression và Ridge theo MAE, RMSE, R².

Bảng tham số alpha được thử và alpha được chọn.

Bảng hệ số hoặc biểu đồ hệ số của Ridge.

## Phần báo cáo và thuyết trình

Báo cáo: Chương 3; quy trình tiền xử lý, Linear Regression, Ridge, cách chọn alpha và cách ngăn rò rỉ dữ liệu.

Thuyết trình: Giải thích pipeline, lý do chuẩn hóa và one hot encoding, kết quả mô hình tuyến tính và tham số Ridge.

## Phối hợp và điều kiện nghiệm thu

Phối hợp: Nhận tập chia từ Người 1 và quy tắc đặc trưng từ Người 2; chuyển preprocessor ổn định cho Người 4 và Người 5.

Pipeline xử lý được dữ liệu thiếu và giá trị phân loại chưa từng gặp.

Cross validation chỉ chạy trên tập train.

Kết quả có thể tái lập với cùng random state và cấu hình.

# 6. Người 4  Mô hình nâng cao và đánh giá

Họ và tên: ........................................................    MSSV: ........................................................

Mục tiêu nhiệm vụ: Xây dựng các mô hình cây, đánh giá công bằng tất cả ứng viên và lựa chọn mô hình cuối dựa trên bằng chứng thực nghiệm.

## Nhiệm vụ lập trình

Sử dụng đúng preprocessor do Người 3 bàn giao, không tạo quy trình biến đổi khác làm mất tính so sánh.

Huấn luyện RandomForestRegressor và GradientBoostingRegressor.

Tối ưu n estimators, max depth, min samples leaf và learning rate bằng cross validation.

Tổng hợp kết quả của baseline, Linear Regression, Ridge, Random Forest, Gradient Boosting và SVR.

Tính MAE, RMSE, R², thời gian huấn luyện và chênh lệch train validation.

Vẽ biểu đồ dự đoán so với thực tế, phân bố phần dư và so sánh chỉ số giữa các mô hình.

Chọn mô hình cuối theo RMSE, độ ổn định, khả năng giải thích và độ phức tạp.

Lưu toàn bộ pipeline tốt nhất bằng joblib để Người 5 triển khai.

## Tệp và module phụ trách

| STT | Tệp hoặc thư mục | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | src/train_advanced.py | Huấn luyện và tối ưu các mô hình cây. |
| 2 | src/evaluate.py | Tính chỉ số, biểu đồ và phân tích sai số. |
| 3 | src/model_selection.py | Tổng hợp và lựa chọn mô hình cuối. |
| 4 | notebooks/03_model_comparison.ipynb | So sánh toàn bộ mô hình. |
| 5 | models/student_score_pipeline.joblib | Pipeline tốt nhất dùng khi triển khai. |

## Sản phẩm bàn giao

Bảng so sánh đầy đủ tất cả mô hình trên cùng điều kiện.

Biểu đồ dự đoán thực tế, phần dư và so sánh chỉ số.

Lý do chọn mô hình cuối và phân tích điểm chưa đạt.

Tệp pipeline đã lưu có thể nạp lại và dự đoán nhất quán.

## Phần báo cáo và thuyết trình

Báo cáo: Chương 4; thiết kế thực nghiệm, tối ưu tham số, bảng kết quả, phân tích overfitting, ưu nhược điểm và lựa chọn mô hình.

Thuyết trình: Trình bày mô hình cây, bảng so sánh, biểu đồ sai số và lý do chọn mô hình cuối.

## Phối hợp và điều kiện nghiệm thu

Phối hợp: Nhận preprocessor từ Người 3 và kết quả SVR từ Người 5; bàn giao pipeline cuối cùng cùng bảng chỉ số cho Người 1 và Người 5.

Mọi mô hình được đánh giá trên cùng một tập test chưa dùng để tối ưu.

Tệp joblib chứa cả tiền xử lý và mô hình, không chỉ chứa bộ hồi quy.

Kết quả nạp lại mô hình khớp với kết quả trước khi lưu trong sai số số học cho phép.

# 7. Người 5  SVR suy luận AI và ứng dụng Streamlit

Họ và tên: ........................................................    MSSV: ........................................................

Mục tiêu nhiệm vụ: Trực tiếp xây dựng một mô hình học máy riêng, triển khai quy trình suy luận, giải thích dự đoán và đưa mô hình cuối vào ứng dụng.

## Nhiệm vụ lập trình

Xây dựng Pipeline cho Support Vector Regression bằng preprocessor dùng chung.

Tối ưu kernel, C, epsilon và gamma bằng 5 fold cross validation trên tập train.

Tính MAE, RMSE, R², thời gian huấn luyện; bàn giao kết quả SVR cho Người 4 đưa vào bảng so sánh.

Viết module nạp pipeline đã lưu, kiểm tra cấu trúc dữ liệu và dự đoán một hoặc nhiều sinh viên.

Tính permutation importance cho mô hình cuối và trình bày đây là mức đóng góp dự đoán, không phải quan hệ nhân quả.

Xây dựng Streamlit gồm giới thiệu, form dự đoán đơn, tải CSV, dự đoán hàng loạt, tải kết quả và trang đánh giá mô hình.

Viết kiểm thử cho trường hợp thiếu cột, sai kiểu, ngoài miền, danh mục mới và đầu ra ngoài khoảng điểm.

Bảo đảm ứng dụng chỉ nạp mô hình đã lưu, không huấn luyện lại mỗi lần chạy.

## Tệp và module phụ trách

| STT | Tệp hoặc thư mục | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | src/train_svr.py | Huấn luyện và tối ưu Support Vector Regression. |
| 2 | notebooks/04_svr_model.ipynb | Thực nghiệm SVR và phân tích tham số. |
| 3 | src/predict.py | Nạp mô hình và thực hiện suy luận AI. |
| 4 | src/input_schema.py | Quy tắc cột, kiểu dữ liệu và miền giá trị. |
| 5 | app.py | Ứng dụng Streamlit. |
| 6 | tests | Kiểm thử đầu vào và kết quả dự đoán. |

## Sản phẩm bàn giao

Mô hình SVR được tối ưu và có kết quả cross validation.

Module suy luận hoạt động độc lập trước khi kết nối giao diện.

Ứng dụng hỗ trợ dự đoán đơn, dự đoán CSV và tải kết quả.

Biểu đồ permutation importance và bộ test case có kết quả mong đợi.

## Phần báo cáo và thuyết trình

Báo cáo: Chương 3 và 4 cho SVR; phần triển khai ứng dụng, suy luận, kiểm thử, giới hạn và hướng phát triển.

Thuyết trình: Giải thích SVR và các tham số; trình bày kết quả; demo dự đoán đơn, dự đoán CSV và giải thích mô hình.

## Phối hợp và điều kiện nghiệm thu

Phối hợp: Nhận preprocessor từ Người 3, bàn giao kết quả SVR cho Người 4, nhận pipeline cuối từ Người 4 và quy tắc dữ liệu từ Người 2 để triển khai.

SVR xuất hiện trong bảng so sánh chung và được đánh giá trên cùng tập dữ liệu.

Ứng dụng hiển thị thông báo rõ khi đầu vào không hợp lệ.

Dự đoán từ app khớp với predict.py khi dùng cùng một mẫu dữ liệu.

Ứng dụng chạy bằng lệnh streamlit run app.py trên môi trường mới.

# 8. Kế hoạch thực hiện và bàn giao

| Thời gian | Giai đoạn | Kết quả cần đạt | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Khởi động | Tạo dự án, thống nhất cấu hình, kiểm tra dữ liệu và thiết kế giao diện nháp | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Ngày 2 đến 3 | Dữ liệu | Hoàn thành validation, EDA, biểu đồ và pipeline tiền xử lý | 1, 2, 3 |
| Ngày 3 đến 5 | Mô hình | Huấn luyện baseline, Ridge, mô hình cây và SVR | 1, 3, 4, 5 |
| Ngày 5 đến 6 | Đánh giá | Tối ưu tham số, tổng hợp chỉ số, chọn và lưu mô hình | 3, 4, 5 |
| Ngày 6 đến 7 | Triển khai | Tích hợp mô hình vào Streamlit và hoàn thành kiểm thử | 1, 5 |
| Ngày 8 đến 9 | Tài liệu | Hoàn thiện báo cáo, slide, ảnh minh chứng và tài liệu tham khảo | Cả nhóm |
| Ngày 10 | Nghiệm thu | Chạy trên máy sạch, diễn tập thuyết trình và hỏi đáp chéo | Cả nhóm |

## 8.1. Điểm bàn giao bắt buộc

| Mốc | Bên bàn giao | Nội dung | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Người 1 và 2 | Danh sách cột, miền hợp lệ, ngoại lệ và quyết định xử lý dữ liệu | Trước khi huấn luyện |
| H2 | Người 3 | Preprocessor dùng chung đã kiểm thử | Trước khi tối ưu mô hình |
| H3 | Người 3, 4, 5 | Bảng kết quả từng mô hình theo cùng chỉ số | Trước khi chọn mô hình |
| H4 | Người 4 | Pipeline cuối và tệp kết quả | Trước khi tích hợp app |
| H5 | Người 5 | Ứng dụng và test case | Trước khi nghiệm thu |
| H6 | Cả nhóm | Báo cáo, slide, mã nguồn và demo | Trước khi nộp |

# 9. Quy tắc quản lý mã nguồn

Mỗi thành viên dùng nhánh riêng: data validation, eda, preprocessing ridge, advanced models, svr app.

Không đưa dữ liệu tạm, môi trường ảo, cache, notebook checkpoint hoặc tệp mô hình lớn không cần thiết lên kho mã nguồn.

Mỗi pull request phải mô tả thay đổi, cách chạy, kết quả mong đợi và tệp liên quan.

Không gộp mã khi notebook hoặc script không chạy lại từ đầu.

Không viết đường dẫn tuyệt đối theo máy cá nhân trong mã nguồn.

Các tham số dùng chung đặt trong config hoặc hằng số, không sao chép khác nhau giữa các module.

Mỗi module phải có docstring ngắn và xử lý lỗi đầu vào phù hợp.

# 10. Đối chiếu tiêu chí chấm

| Tiêu chí | Minh chứng | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Phân tích chức năng và phân công | Chương 1, bảng tổng hợp và nhiệm vụ chi tiết của năm người | Người 1 tổng hợp; cả nhóm xác nhận |
| Đề xuất và lựa chọn giải pháp | So sánh baseline, Linear, Ridge, Random Forest, Gradient Boosting và SVR | Người 3, 4, 5 |
| Ưu nhược điểm và lý do chọn | Bảng kết quả, độ ổn định, khả năng giải thích và độ phức tạp | Người 4 |
| Sơ đồ tổng thể | Luồng dữ liệu, pipeline, huấn luyện, đánh giá và triển khai | Người 1 |
| Thuật toán và tham số | Mô tả thuật toán cùng không gian tham số tối ưu | Người 3, 4, 5 |
| Lập trình và thực nghiệm | Notebook, script, mô hình đã lưu, ứng dụng và test case | Cả nhóm |
| Đánh giá | MAE, RMSE, R², biểu đồ sai số, điểm đạt và chưa đạt | Người 4 |
| Thuyết trình và trả lời | Mỗi người trình bày phần đã lập trình và trả lời câu hỏi chéo | Cả nhóm |

# 11. Tiêu chí nghiệm thu chung

Mã nguồn chạy được trên một môi trường mới theo README.

Kết quả có thể tái lập với cùng dữ liệu, random state và phiên bản thư viện.

Không có rò rỉ dữ liệu giữa train, validation và test.

Mỗi mô hình được đánh giá trên cùng điều kiện và có bảng kết quả rõ ràng.

Pipeline cuối xử lý được dữ liệu thô và được lưu cùng bước tiền xử lý.

Ứng dụng dự đoán đơn và CSV hoạt động, có thông báo lỗi hợp lý.

Báo cáo giải thích được điểm đạt, điểm chưa đạt, giới hạn và hướng phát triển.

Mỗi thành viên hiểu phần mình làm và nắm được quy trình chung của dự án.

# 12. Xác nhận phân công

Các thành viên xác nhận đã đọc, hiểu nhiệm vụ, thời hạn và sản phẩm bàn giao nêu trong tài liệu này. Tỷ lệ đóng góp ban đầu là 20% mỗi người và chỉ điều chỉnh khi có bằng chứng về khối lượng thực tế.

| STT | Họ và tên | MSSV | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................ | ................................ | ........................ |
| 2 | ........................................ | ................................ | ........................ |
| 3 | ........................................ | ................................ | ........................ |
| 4 | ........................................ | ................................ | ........................ |
| 5 | ........................................ | ................................ | ........................ |